# 元数据架构优化 — 前端改动方案

版本：v1.0

日期：2026-09-24

关联：元数据驱动架构优化设计文档（四个方向）

目标：明确四个方向与现有前端低代码平台的关系，及前端具体改什么、怎么改

原则：在现有代码基础上扩展，不另起炉灶

## 0. 与现有前端的关系（不是独立的一套）

四个方向全部基于现有前端扩展，不是另起炉灶：

| 方向 | 现有前端基础 | 改动性质 |
| --- | --- | --- |
| 1. 分层继承 | 现有 PageSchema/ComponentSchema 单层 | 扩展现有 schema 类型 + 设计器加层切换 |
| 2. 统一元数据 | 现有 PropertyPanel 的 events/validation 标签页已配部分元数据；PageManageView 已是管理界面 | 扩展现有标签页 + 新增统一元数据管理视图（复用 PageManageView 模式） |
| 3. 版本化 | 现有 PageSchema 已有 version 字段 | 扩展 version + 新增版本历史/diff/回滚组件 |
| 4. 应用包 | 现有 savePage 单页面保存 | 新增包管理视图（复用 PageManageView 模式）+ 打包入口 |

核心：现有设计器（DesignerView）、属性面板（PropertyPanel）、页面管理（PageManageView）、designerStore、schema 类型全部保留并扩展，不重写。

## 1. 现有前端结构盘点（基于实际代码）

### 1.1 关键文件

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| src/types/schema.ts | ComponentSchema（id/type/props/children/events/css/fieldName/dbField...）、PageSchema（version/pageId/pageName/tableName/pageType/root/bizSchemas...） |
| src/store/designer.ts | designerStore（pageId/pageName/tableName/schema/bizSchemas/mode/bizMode...），方法：updateEvent/updateProps/updateFieldName/setBizMode/exportSchema |
| src/store/persistence.ts | savePage → POST /api/lowcode/page |
| src/components/designer/PropertyPanel.vue | 属性面板，5 标签页：basic/css/layout/events/validation |
| src/components/designer/EventCodeDialog.vue | 事件代码编辑弹窗（写 JS） |
| src/views/DesignerView.vue | 设计器主视图 |
| src/views/PageManageView.vue | 页面管理列表 |
| src/views/ApiManageView.vue 等 | 已有 API/缓存/语言/系统/主题管理视图 |

### 1.2 现有 schema 结构（改动基准）

// 现有 ComponentSchema（src/types/schema.ts:84）

interface ComponentSchema {

id, type, props, children, events?, css?, fieldName?, dbField?,

sectionKey?, x?, y?, width?, height?, heightAuto?, _origWidth?, _origHeight?

}

// 现有 PageSchema（src/types/schema.ts:146）

interface PageSchema {

version, pageId, pageName, tableName?, pageCss?, themeId?,

moduleId?, systemId?, pageType?, deletedAt?, enabled?,

root: ComponentSchema[], bizSchemas?, lastBizMode?

}

## 2. 方向一：元数据分层继承 — 前端改动

### 2.1 改什么

| 文件 | 改动 | 基于现有什么扩展 |
| --- | --- | --- |
| src/types/schema.ts | PageSchema 加 layerType/parentPageId；ComponentSchema 加 layerType/overrideProps/isNew/isRemoved | 扩展现有 PageSchema/ComponentSchema 接口 |
| src/store/designer.ts | 加 currentLayer 状态；加 setLayer()/overrideProp()/markFieldNew()/markFieldRemoved()/getMergedSchema()；exportSchema() 按层导出增量 | 扩展现有 designerStore + exportSchema |
| src/components/designer/PropertyPanel.vue | 客户层编辑属性时标记"覆盖"，显示产品层原值对比；加"恢复原值"按钮 | 扩展现有属性编辑逻辑 |
| src/views/DesignerView.vue | 顶部加层选择器（PLATFORM/INDUSTRY/CUSTOMER）+ "合并预览/当前层"切换 | 扩展现有顶部工具栏 |
| 新建 src/components/designer/LayerDiffDialog.vue | 层间 diff 可视化（产品层 vs 客户层覆盖了什么） | 复用现有弹窗模式（如 ColumnEditorDialog） |

### 2.2 怎么改（关键代码示意）

schema.ts 扩展：

export type MetaLayer = 'PLATFORM' | 'INDUSTRY' | 'CUSTOMER'

export interface ComponentSchema {

// ...现有字段保留

layerType?: MetaLayer              // 新增：该节点所属层

overrideProps?: Record<string, unknown>  // 新增：本层覆盖的属性（属性级，只记改的）

isNew?: boolean                    // 新增：本层新增的字段

isRemoved?: boolean                // 新增：本层显式删除下层字段

}

export interface PageSchema {

// ...现有字段保留

layerType?: MetaLayer              // 新增

parentPageId?: string              // 新增：继承的父层页面

}

designerStore 扩展：

// src/store/designer.ts

designerStore.currentLayer = 'CUSTOMER' as MetaLayer   // 新增状态

// 新增方法

export function setLayer(layer: MetaLayer) { ... }      // 切换编辑层

export function overrideProp(id, prop, value) {          // 客户层覆盖属性（记到 overrideProps）

const node = findNode(...)

if (!node.overrideProps) node.overrideProps = {}

node.overrideProps[prop] = value                       // 只记改的属性，不整字段覆盖

}

export function restoreProp(id, prop) {                  // 恢复到产品层原值

delete node.overrideProps[prop]

}

export function getMergedSchema(): ComponentSchema[] {   // 合并预览（调后端合并或前端合并）

return apiCall('/api/lowcode/meta/merged', { pageId, layers: [...] })

}

// exportSchema() 改造：客户层只导出增量（isNew/overrideProps/isRemoved），不导全量

PropertyPanel 覆盖标记：

<!-- 客户层编辑时，显示覆盖标记 + 原值对比 -->

<div v-if="isOverride(prop)" class="override-badge">覆盖</div>

<span class="orig-value">原值: {{ getOrigValue(prop) }}</span>

<button @click="restoreProp(selectedId, prop)">恢复原值</button>

### 2.3 用户体验

- 设计器顶部多一个层选择器：选 PLATFORM 编辑标准产品，选 CUSTOMER 编辑客户定制

- 客户层编辑时，只看到增量（新增的字段、覆盖的属性高亮），可切换"合并预览"看最终效果

- 改一个属性时显示"覆盖了产品层的原值 XXX"，可一键恢复

## 3. 方向二：一切皆元数据统一驱动 — 前端改动

### 3.1 改什么

| 文件 | 改动 | 基于现有什么扩展 |
| --- | --- | --- |
| 新建 src/views/MetaManageView.vue | 统一元数据管理（按域分类：结构/行为/展现/控制） | 复用 PageManageView 的列表+编辑模式 |
| 新建 src/types/meta.ts | 元数据类型定义（MetaItem：metaType/domain/layerType/version/status/content） | 新类型文件 |
| 新建 src/store/meta.ts | 元数据 store（CRUD），仿 designerStore | 复用 designerStore 模式 |
| src/components/designer/PropertyPanel.vue | events 标签页扩展（事件订阅配置，不只是写 JS）；validation 标签页扩展（结构化校验规则）；新增 permissions 配置 | 扩展现有 events/validation 标签页 |
| 新建 src/components/designer/FieldEventRuleDialog.vue | 字段变更事件配置（第 13 章） | 复用 ColumnEditorDialog 弹窗模式 |
| src/api/index.ts（或 persistence.ts） | 加元数据统一 API（/api/lowcode/meta/{metaType}） | 扩展现有 apiCall |

### 3.2 怎么改

关键认知：现有 PropertyPanel 的 events/validation 标签页已经在配置部分元数据（事件绑定、校验），只是散在页面 schema 里。方向2 是把这些提升为统一元数据，并扩展更多类型（权限/流程/报表/编号）。

PropertyPanel events 标签页扩展（现有是写 JS 代码，扩展为结构化事件订阅）：

<!-- 现有：只写 JS 代码 -->

<textarea v-model="eventCode" />

<!-- 扩展后：加"字段变更事件"结构化配置入口 -->

<button @click="openFieldEventRuleDialog()">配置字段变更事件</button>

<FieldEventRuleDialog v-model="fieldEventRules" />

MetaManageView（新建，复用 PageManageView 模式）：

<!-- src/views/MetaManageView.vue -->

<template>

<div class="meta-manage">

<!-- 按域分类的树/标签 -->

<MetaDomainTree :domains="['structure','behavior','presentation','control']" />

<!-- 元数据列表（复用 PageManageView 的 dx-data-grid） -->

<DxDataGrid :data-source="metaList" />

<!-- 元数据编辑（按 metaType 动态渲染表单） -->

<MetaEditDialog :meta-type="selectedType" :content="selectedContent" />

</div>

</template>

路由：在现有 router 加 /meta-manage → MetaManageView（与 /page-manage 并列）。

### 3.3 与现有管理视图的关系

现有 ApiManageView/CacheManageView/LangManageView/SystemManageView/ThemeManageView 是特定管理界面，保留。MetaManageView 是统一元数据入口，可：

- 阶段1：并存（MetaManageView 管理新增的元数据类型，现有视图管各自的）

- 阶段2：逐步整合（把现有视图的管理迁入 MetaManageView 统一框架）

不推翻现有视图，是新增 + 渐进整合。

## 4. 方向三：元数据版本化 — 前端改动

### 4.1 改什么

| 文件 | 改动 | 基于现有什么扩展 |
| --- | --- | --- |
| 新建 src/components/designer/VersionHistoryPanel.vue | 版本历史列表 + diff 对比 + 回滚 | 新组件，复用现有面板模式 |
| 新建 src/components/designer/BreakingChangeDialog.vue | BREAKING 变更确认 + 迁移脚本输入 | 复用现有弹窗模式 |
| 新建 src/components/designer/ChangeImpactPanel.vue | 变更影响分析（改字段影响哪些页面/流程/权限） | 新组件 |
| src/views/DesignerView.vue | 加"版本历史"入口 | 扩展现有工具栏 |
| src/store/designer.ts | 加 getVersionHistory()/rollbackVersion()/checkBreakingChange() | 扩展现有 store |
| src/components/designer/PropertyPanel.vue | 改字段 type/删字段时前端检测 BREAKING，弹提示 | 扩展现有属性编辑 |

### 4.2 怎么改

BREAKING 变更检测（在 PropertyPanel 改属性时）：

// 改字段 type 时

function onFieldTypeChange(newType) {

if (isBreakingChange(oldType, newType)) {

// 用 Element Plus 弹窗（不用 alert，符合现有规范）

openBreakingChangeDialog({

change: '字段类型变更',

impact: '已有数据可能无法转换，需迁移脚本',

requireMigration: true

})

}

}

VersionHistoryPanel：

<template>

<div class="version-history">

<DxDataGrid :data-source="versions" :columns="['version','changeType','compatibility','time','operator']" />

<button @click="showDiff(v1, v2)">对比</button>

<button @click="rollback(v(versions[0])">回滚到此版本</button>

</div>

</template>

## 5. 方向四：应用包 — 前端改动

### 5.1 改什么

| 文件 | 改动 | 基于现有什么扩展 |
| --- | --- | --- |
| 新建 src/views/PackageManagerView.vue | 应用包管理（打包/部署/迁移/版本） | 复用 PageManageView 的列表模式 |
| 新建 src/types/package.ts | 应用包类型定义 | 新类型文件 |
| 新建 src/store/package.ts | 应用包 store | 复用 designerStore 模式 |
| 新建 src/components/designer/PackageDialog.vue | 打包配置弹窗（选)选业务域 → 选包含哪些元数据/插件） | 复用现有弹窗模式 |
| src/views/PageManageView.vue 或 DesignerView.vue | 加"打包"入口 | 扩展现有工具栏 |
| src/api/index.ts | 加应用包 API（1/api/lowcode/package） | 扩展现有 apiCall |

### 5.2 怎么改

PackageDialog（打包配置）：

<template>

<el-dialog title="打包应用包">

<el-form>

<el-input v-model="package.packageCode" label="包编码" />

<el-input v-model="package.version" label="版本" />

<MetaSelector v-model="package.metaIds" label="包含元数据" />     <!-- 选哪些元数据 -->

<PluginSelector v-model="package.pluginIds" label="包含插件" />   <!-- 选哪些插件 -->

</el-form>

<button @click="buildPackage()">打包</button>

</el-dialog>

</template>

PackageManagerView（复用 PageManageView 模式）：

<template>

<div class="package-manage">

<DxDataGrid :data-source="packageList" :columns="['packageCode','version','status','createTime']" />

<button @click="deploy(selected)">部署到环境</button>

<button @click="exportPkg(selected)">导出</button>

</div>

</template>

## 6. 前端改动汇总

### 6.1 扩展现有文件

| 文件 | 改动内容 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| src/types/schema.ts | PageSchema/ComponentSchema 加 layerType/overrideProps/isNew/isRemoved | 1 |
| src/store/designer.ts | 加 currentLayer/setLayer/overrideProp/getMergedSchema/getVersionHistory/rollbackVersion | 1,3 |
| src/components/designer/PropertyPanel.vue | 覆盖标记+原值对比；events 标签页扩展事件订阅；validation 扩展结构化校验；BREAKING 检测 | 1,2,3 |
| src/views/DesignerView.vue | 层选择器+合并预览切换；版本历史入口 | 1,3 |
| src/views/PageManageView.vue | 打包入口 | 4 |
| src/api/index.ts | 元数据统一 API + 应用包 API | 2,4 |

### 6.2 新增文件

| 文件 | 作用 | 复用什么模式 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| src/views/MetaManageView.vue | 统一元数据管理 | PageManageView | 2 |
| src/views/PackageManagerView.vue | 应用包管理 | PageManageView | 4 |
| src/types/meta.ts | 元数据类型 | — | 2 |
| src/types/package.ts | 应用包类型 | — | 4 |
| src/store/meta.ts | 元数据 store | designerStore | 2 |
| src/store/package.ts | 应用包 store | designerStore | 4 |
| src/components/designer/LayerDiffDialog.vue | 层间 diff | ColumnEditorDialog | 1 |
| src/components/designer/FieldEventRuleDialog.vue | 字段变更事件配置 | ColumnEditorDialog | 2 |
| src/components/designer/VersionHistoryPanel.vue | 版本历史+diff+回滚 | 现有面板 | 3 |
| src/components/designer/BreakingChangeDialog.vue | BREAKING 变更确认 | 现有弹窗 | 3 |
| src/components/designer/ChangeImpactPanel.vue | 变更影响分析 | 现有面板 | 3 |
| src/components/designer/PackageDialog.vue | 打包配置 | 现有弹窗 | 4 |

新增 12 个文件，扩展 6 个现有文件。所有新增视图/弹窗复用现有模式，不引入新框架。

### 6.3 不改的

- 现有设计器画布（CanvasPanel/CanvasNode）、物料面板（MaterialPanel）、渲染器（RendererNode）不改

- 现有 ApiManageView/CacheManageView/LangManageView/SystemManageView/ThemeManageView 保留

- 现有 savePage 接口 保留（元数据走新 API，页面 schema 仍走 savePage）

- 现有 designerStore 的 updateEvent/updateProps/updateFieldName/setBizMode 保留

## 7. 落地顺序（前端）

| 阶段 | 前端改动 | 依赖后端 |
| --- | --- | --- |
| FE-S1（随方向2） | MetaManageView + meta.ts/store + PropertyPanel events/validation 扩展 + FieldEventRuleDialog | 后端 lc_meta_registry |
| FE-S2（随方向1） | schema.ts 加层字段 + designerStore 层方法 + PropertyPanel 覆盖标记 + DesignerView 层选择器 + LayerDiffDialog | 后端分层合并 |
| FE-S3（随方向3） | VersionHistoryPanel + BreakingChangeDialog + ChangeImpactPanel + designerStore 版本方法 | 后端 lc_meta_version |
| FE-S4（随方向4） | PackageManagerView + PackageDialog + package.ts/store | 后端应用包 |

FE-S1 + FE-S2 优先（对应后端 S1+S2）。

## 8. 关键约束（遵循现有规范）

- 弹窗用 Element Plus，不用浏览器原生 alert/confirm（现有规范）

- 后端失败必须透传前端展示（现有规范），元数据保存失败要提示

- 字段名等约束前端&前端输入时校验（现有规范）

- 改代码后跑 npm run build 验证（现有 AGENTS.md 要求）

- 命名 camelCase（现有规范）

文档结束。核心：四个方向全部基于现有前端扩展（扩 6 文件 + 新增 12 文件，/复用现有模式），不另起炉灶，不重写设计器。