# 元数据驱动架构优化设计文档

版本：v1.0

日期：2026-09-24

目标：在金蝶苍穹元数据驱动架构基础上进行优化，规划四个方向的改造方案

关联文档：低代码通用后台与插件架构设计文档（第 17 章）

状态：方案设计阶段（未动代码）

## 0. 文档目的

用户认可金蝶苍穹"元数据驱动"方向，尤其"一切皆元数据统一驱动"。本文档规划四个方向如何改造达到苍穹效果，并在苍穹架构上做更好的优化（指出苍穹不足 + 我们的改进），输出可落地的设计。

### 四个方向

| 方向 | 苍穹核心 | 本文档优化重点 |
| --- | --- | --- |
| 1. 元数据分层继承 | 产品/行业/客户三层合并 | 属性级覆盖、合并缓存、合并溯源、显式删除、冲突检测 |
| 2. 一切皆元数据统一驱动 | 一切皆元数据 | 分域子引擎、元数据依赖图、生命周期治理、命名空间 |
| 3. 元数据版本化 | 有版本可回滚 | 细粒度版本、兼容性自动检测、回滚安全检查 |
| 4. 应用包 | 整体打包部署 | 依赖声明解析、包组合冲突解决、增量包、兼容矩阵 |

### 设计原则

- 优化而非照搬：每个方向先分析苍穹不足，再给改进点

- 可落地：给数据模型、运行时机制、落地步骤

- 四方向协同：分层 + 统一 + 版本 + 包 互相支撑，不是孤立的

- 渐进式：可分阶段落地，不必一步到位

## 1. 方向一：元数据分层继承

### 1.1 苍穹做法

产品层（金蝶标准产品出厂）→ 行业层 → 客户层，运行时从下到上合并：上层继承下层所有字段/操作/布局，可新增（加字段）、可覆盖（改字段属性）。客户层只记录增量，不碰产品层。产品升级时客户层自动兼容。

### 1.2 苍穹不足（可优化点）

| 不足 | 问题 |
| --- | --- |
| 覆盖粒度粗 | 覆盖是整字段级，只想改字段一个属性（如只改 label 不改 type）也要整字段覆盖，容易把其他属性意外回退到下层值 |
| 合并性能 | 每次运行时合并三层，层数多/元数据大时有开销 |
| 合并黑盒 | 合并后看不出"这个字段哪层加的、哪个属性哪层改的"，调试难 |
| 删除语义模糊 | 上层想"删除"下层字段（而非覆盖），语义不清 |
| 冲突靠人工 | 字段重命名/类型变更等冲突靠升级工具人工处理，易错 |

### 1.3 我们的优化

#### 优化1：属性级覆盖（而非字段级）

覆盖记录到属性粒度——只记录本层改了哪个属性，不整字段覆盖。

产品层字段 amount: { type:decimal, label:"金额", required:true, scale:2 }

客户层只改 label → overrideProps: { label:"采购金额" }

合并结果: { type:decimal, label:"采购金额", required:true, scale:2 }

↑ 保留产品层，不意外回退

#### 优化2：声明式合并策略

每个属性声明合并策略，而非硬编码合并逻辑：

| 策略 | 含义 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| OVERRIDE | 上层值覆盖下层 | 字段属性（label/type/required） |
| MERGE | 上下层合并（去重） | 校验规则、事件订阅 |
| APPEND | 上层追加到下层列表 | 列表字段、操作按钮 |
| REJECT | 上层不允许改该属性 | 主键、字段名（防破坏） |

#### 优化3：合并结果缓存

合并后的元数据缓存（key = bizCode + 各层 version），不每次重新合并。任一层版本变更 → 失效重算。

#### 优化4：合并溯源

合并结果记录每个字段/属性来自哪一层（sourceLayer），支持可视化 diff："这个 label 是客户层改的，type 是产品层定义的"。便于调试和审计。

#### 优化5：显式删除

上层"删除"下层字段用显式 removedFields 声明，语义清晰，区别于"覆盖成空"。删除时校验：是否有业务数据/流程/权限依赖该字段，有则警告。

#### 优化6：冲突检测

保存时检测破坏性变更（改字段 type、缩 length、删字段），标记 BREAKING，要求显式迁移脚本（对接方向3），不静默通过。

### 1.4 数据模型

-- 元数据层定义

lc_meta_layer (

id, layerType,          -- PLATFORM / INDUSTRY / CUSTOMER

layerCode, layerName, parentLayer, priority   -- priority 决定合并顺序

)

-- 业务元数据增加分层字段

lc_biz_meta 增加:

layerType, parentBizCode, baseVersion   -- baseVersion: 继承的父层版本

-- 字段元数据改为增量记录

lc_field_meta 增加:

layerType, bizCode, fieldName,

isNew,                  -- 本层新增的字段

overrideProps,          -- 本层覆盖的属性（JSON，属性级，只记录改的）

isRemoved,              -- 本层显式删除下层字段

sourceLayer             -- 溯源：该字段最终来自哪层（合并后填）

-- 属性合并策略

lc_merge_rule (

metaType, propName, strategy   -- OVERRIDE/MERGE/APPEND/REJECT

)

### 1.5 运行时合并机制

MetaRegistry.getMerged(bizCode):

1. 取各层元数据（按 priority: PLATFORM → INDUSTRY → CUSTOMER）

2. 检查缓存（key = bizCode + 各层 version），命中则返回

3. 从 PLATFORM 开始逐层合并：

for each layer in priority order:

for each field in layer.fields:

if field.isNew:        加入结果

if field.isRemoved:    从结果移除（先校验依赖）

if field.overrideProps: 按 lc_merge_rule 逐属性合并

OVERRIDE: 结果[prop] = layer[prop]

MERGE:     结果[prop] = merge(结果[prop], layer[prop])

APPEND:    结果[prop] = 结果[prop] + layer[prop]

REJECT:    忽略（不允许改）

记录 sourceLayer（溯源）

4. 缓存合并结果

5. 返回合并元数据 + 溯源信息

### 1.6 落地步骤

- lc_biz_meta/lc_field_meta 加 layerType/parentBizCode/overrideProps 等字段

- 实现 MetaMerger（按 lc_merge_rule 合并）+ 缓存 + 溯源

- 现有单层元数据迁移为 PLATFORM 层

- 元数据配置页面支持选层编辑（客户层只显示增量编辑）

- 合并 diff 可视化（哪个属性哪层改的）

- 冲突检测 + BREAKING 标记

## 2. 方向二：一切皆元数据统一驱动

### 2.1 苍穹做法

一切皆元数据（业务对象/字段/操作/表单/列表/报表/流程/权限/校验/编号），统一存元数据库，运行时统一由元数据引擎驱动。

### 2.2 苍穹不足

| 不足 | 问题 |
| --- | --- |
| 引擎臃肿 | 一个引擎驱动所有元数据类型，越来越重，难维护 |
| 元数据耦合 | 类型间依赖复杂（流程引用字段、权限引用字段），变更影响难追踪 |
| 缺乏治理 | 元数据多了之后谁定义的、给谁用、是否冗余，无治理 |
| 类型膨胀 | 所有配置都是元数据，类型越来越多 |

### 2.3 我们的优化

#### 优化1：分域分类 + 独立子引擎（避免臃肿）

元数据按域分类，每域有独立子引擎，统一注册但独立驱动。避免苍穹一个臃肿引擎。

| 域 | 包含元数据 | 子引擎 |
| --- | --- | --- |
| 结构域 STRUCTURE | 业务对象/字段/关系 | CrudExecutor |
| 行为域 BEHAVIOR | 操作/状态机/事件/校验/编号 | ActionExecutor / StateMachine / EventBus / Validator |
| 展现域 PRESENTATION | 表单布局/列表布局/报表/打印 | RenderEngine |
| 控制域 CONTROL | 权限/流程/数据规则 | AuthEngine / WorkflowEngine |

统一 MetaRegistry 按 metaType 路由到对应子引擎，各子引擎独立演进。

#### 优化2：元数据依赖图（变更影响分析）

维护元数据间依赖关系，变更时做影响分析（第 14 章 F4）：

改字段 amount → 影响分析：

- 表单布局 formA 引用了 amount → 提示

- 校验规则 ruleB 依赖 amount → 提示

- 流程节点 conditionExpr 引用 amount → 提示

- 权限 dataScope 引用 amount → 提示

依赖图存 lc_meta_dependency，变更前查询受影响元数据，警告或阻止。

#### 优化3：元数据生命周期治理

元数据有状态：DRAFT → PUBLISHED → DEPRECATED → ARCHIVED。

- 废弃的元数据不再加载，但保留可查

- 定期归档清理冗余/无引用的元数据

- 每条元数据记录 owner（谁定义的）、usageCount（被引用次数），治理可见

#### 优化4：元数据命名空间

按业务域/模块分命名空间（如 purchase/stock/finance），避免全局 metaCode 冲突，支持按命名空间加载/导出（对接应用包）。

#### 优化5：统一元数据 API + 类型 Schema 校验

所有元数据走统一 API（/api/lowcode/meta/{metaType} CRUD），但每种 metaType 有自己的 JSON Schema 校验（保存前校验合法性，对应"建表校验前置"）。

### 2.4 数据模型

-- 统一元数据注册表

lc_meta_registry (

id, metaType,           -- BIZ/FIELD/ACTION/FORM/LIST/REPORT/PERM/WORKFLOW/VALIDATION/NUMBER...

metaCode, metaName,

domain,                 -- STRUCTURE/BEHAVIOR/PRESENTATION/CONTROL

namespace,              -- 业务域命名空间

layerType, version, status,   -- status: DRAFT/PUBLISHED/DEPRECATED/ARCHIVED

content,                -- 元数据内容（JSON，按 metaType 有不同 schema）

owner, usageCount,

createTime, updateTime

)

-- 元数据依赖图

lc_meta_dependency (

id, fromMetaId, toMetaId, depType   -- depType: REFERENCE/EXTEND/CONDITION

)

-- 元数据类型 schema（校验用）

lc_meta_type_schema (

metaType, jsonSchema    -- 每种元数据类型的 JSON Schema

)

### 2.5 运行时机制

MetaRegistry.load(metaType, metaCode):

1. 查 lc_meta_registry（按 layerType 合并，见方向1）

2. 按 domain 路由到子引擎

3. 子引擎按 content 驱动执行

MetaRegistry.changeImpact(metaId):

1. 查 lc_meta_dependency 反向依赖

2. 返回受影响的元数据列表

3. 标记 BREAKING 的阻止变更，否则警告

### 2.6 落地步骤

- 建 lc_meta_registry 统一注册表，把现有 lc_biz_meta/lc_field_meta 等迁入（metaType=BIZ/FIELD）

- 按域拆子引擎（现有 CrudExecutor/StateMachine 等已是子引擎，归域即可）

- 建依赖图，实现变更影响分析

- 元数据状态机（草稿/发布/废弃）

- 命名空间划分

- 统一元数据 API + 各类型 JSON Schema 校验

## 3. 方向三：元数据版本化

### 3.1 苍穹做法

元数据带版本号，变更存历史可回滚，产品升级时客户层自动兼容，有升级工具处理兼容性。

### 3.2 苍穹不足

| 不足 | 问题 |
| --- | --- |
| 版本粒度粗 | 整业务对象版本，单字段变更也整体新版本，版本爆炸 |
| 兼容靠人工工具 | 字段重命名/类型变更兼容靠升级工具人工处理，易错 |
| 回滚风险 | 回滚元数据可能影响已产生业务数据（字段已存数据，回滚删字段），处理不完善 |
| 多环境同步难 | 开发/测试/生产元数据版本同步靠人工 |

### 3.3 我们的优化

#### 优化1：细粒度版本

版本到字段/属性粒度：单字段变更只记该字段的版本变更，不整体新版本。减少版本爆炸，diff 精确。

v1.0: 业务对象 purchaseOrder 建立

v1.1: 字段 amount 的 scale 从 2 改到 4   ← 只记这一个属性变更

v1.2: 新增字段 projectCode              ← 只记新增

#### 优化2：兼容性自动检测

变更时自动判断破坏性：

| 变更 | 兼容性 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 新增字段 | COMPATIBLE | 直接通过 |
| 改 label/提示 | COMPATIBLE | 直接通过 |
| 改 type（如 decimal→string） | BREAKING | 要求迁移脚本 |
| 缩 length | BREAKING | 要求迁移脚本 |
| 删字段 | BREAKING | 检查是否有数据，有则要求归档脚本 |

BREAKING 变更必须附迁移脚本，走审批，不静默通过。

#### 优化3：回滚安全检查

回滚前检查业务数据依赖：

- 删字段回滚：该字段已有数据？有则提示"字段有数据，回滚将丢失，需先归档"

- 改 type 回滚：现有数据能否转换？不能则阻止

- 给出回滚影响清单，确认后才执行

#### 优化4：版本 diff 可视化 + 多环境同步走应用包

版本间 diff 可视化（哪个字段哪个属性变了）。多环境同步走应用包（方向4），不人工同步。

#### 优化5：向前兼容声明

每个版本变更声明 compatibility（COMPATIBLE/BREAKING），BREAKING 走审批 + 迁移脚本，COMPATIBLE 自动生效。

### 3.4 数据模型

-- 元数据版本历史（细粒度）

lc_meta_version (

id, metaType, metaCode, version,

changeType,            -- ADD_FIELD/MODIFY_PROP/REMOVE_FIELD/ADD_ACTION...

changedField,          -- 变更的字段/属性（细粒度）

oldValue, newValue,    -- 变更前后值

compatibility,         -- COMPATIBLE / BREAKING

migrationScript,       -- BREAKING 变更的迁移脚本

content,               -- 该版本完整内容快照

createTime, creator, approvedBy

)

-- 回滚安全检查

lc_meta_rollback_check (

versionId, affectedDataCount, impactSummary, safe

)

### 3.5 运行时机制

MetaRegistry.change(metaId, change):

1. 检测兼容性（自动判断 COMPATIBLE/BREAKING）

2. if BREAKING: 要求 migrationScript + 审批

3. 变更影响分析（方向2 依赖图）

4. 写 lc_meta_version（细粒度记录）

5. 更新 lc_meta_registry.content

6. 失效合并缓存（方向1）

MetaRegistry.rollback(versionId):

1. 回滚安全检查（数据依赖）

2. 不安全则提示影响，确认后执行

3. 恢复到该版本内容

### 3.6 落地步骤

- lc_meta_version 表 + 变更历史记录

- 兼容性自动检测器

- BREAKING 变更审批流 + 迁移脚本执行

- 回滚安全检查

- 版本 diff 可视化

- 与方向1（分层）协同：PLATFORM 层版本升级，CUSTOMER 自动兼容

## 4. 方向四：应用包

### 4.1 苍穹做法

应用包/开发方案：把一个业务领域的所有产物打包（元数据+插件+页面+权限+流程+配置），整体部署/迁移/升级，有版本。

### 4.2 苍穹不足

| 不足 | 问题 |
| --- | --- |
| 包内依赖黑盒 | 包引用外部（如标准产品字段），部署时依赖检查不充分 |
| 包升级冲突 | 新版包与已有数据/自定义冲突处理粗 |
| 包不可组合 | 组合多包（采购包+库存包）的依赖处理弱 |
| 缺兼容矩阵 | 包间兼容性不清晰 |

### 4.3 我们的优化

#### 优化1：包依赖声明 + 解析

包显式声明依赖（依赖哪些其他包、标准产品版本），部署时解析依赖树，缺失则报错，版本不匹配则警告。

// manifest.json

{

"packageCode": "purchase-management",

"version": "1.2.0",

"dependencies": [

{ "package": "base-data", "versionRange": ">=1.0.0" },

{ "package": "@platform/standard", "versionRange": ">=2.0.0" }

]

}

#### 优化2：包组合 + 冲突走分层继承

多包组合时，冲突（都改了同一字段）走方向1 分层继承解决，而非简单覆盖。每个包声明自己的 layerType，按层合并。

#### 优化3：增量包

支持增量包：只含相对基线版本的变更，减小体积。部署 = 基线包 + 增量包。

#### 优化4：包版本兼容矩阵

维护包间兼容性矩阵，部署前校验：purchase-management 1.2.0 是否兼容 base-data 1.1.0？不兼容则阻止。

#### 优化5：包与数据分离

包只含结构/配置，不含业务数据。数据迁移走单独脚本（方向3 的 migrationScript），避免包携带数据导致的环境数据污染。

#### 优化6：包市场（远期）

业务模板包市场，可发布/引用/安装标准业务包。

### 4.4 数据模型

-- 应用包

lc_app_package (

id, packageCode, packageName, version,

baselineVersion,        -- 基线版本（增量包用）

layerType,              -- 包对应的层（组合冲突用）

dependencies,           -- 依赖的其他包（JSON）

contentUrl,             -- 包文件存储地址

checksum, status,       -- DRAFT/PUBLISHED/INSTALLED

createTime, creator

)

-- 包兼容矩阵

lc_app_package_compat (

packageCode, version, dependsPackageCode, dependsVersionRange, compatible

)

-- 包安装记录

lc_app_package_install (

id, packageCode, version, env,    -- env: DEV/TEST/PROD

installTime, status, errorMsg

)

### 4.5 包结构

purchase-management-v1.2.0.zip

├── manifest.json          # 包清单：版本/依赖/兼容性/layerType

├── metadata/              # 元数据（按域分类，对接方向2）

│   ├── structure/         # 业务对象/字段

│   ├── behavior/          # 操作/状态机/事件/校验

│   ├── presentation/      # 表单/列表/报表

│   └── control/           # 权限/流程

├── plugins/*.jar          # 插件

└── migrations/            # BREAKING 变更的迁移脚本（对接方向3）

### 4.6 部署流程

上传包 → 校验签名 + manifest

→ 解析依赖树（缺依赖则报错）

→ 兼容矩阵校验（不兼容则阻止）

→ 解包：元数据 → lc_meta_registry（按 layerType 入层）

插件 → PluginContainer 加载

迁移脚本 → 执行

→ 元数据合并缓存失效

→ 发布完成

### 4.7 落地步骤

- 定义包结构 + manifest 规范

- lc_app_package 表 + 依赖解析 + 兼容校验

- 打包工具（把一个业务的元数据+插件打成 zip）

- 部署引擎（解包 + 依赖校验 + 入库 + 插件加载）

- 增量包支持

- 包市场（远期）

## 5. 四方向协同关系

四个方向不是孤立的，互相支撑：

方向2（统一元数据）是基础

├── 方向1（分层继承）在统一元数据上加 layer 维度

├── 方向3（版本化）给统一元数据加版本历史

└── 方向4（应用包）把统一元数据打包，包内元数据带层+版本

协同场景：

- 平台发布标准产品 = 应用包（方向4）含 PLATFORM 层（方向1）元数据 + 版本（方向3）

- 客户定制 = CUSTOMER 层增量元数据 + 插件，打成客户包

- 运行时 = 统一引擎（方向2）加载各层元数据，按层合并（方向1），按版本（方向3）兼容

- 升级 = 新版平台包部署，CUSTOMER 层通过继承自动兼容，BREAKING 变更走迁移脚本

| 协同点 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 包内元数据带层+版本 | 1+3+4 | 应用包的元数据声明 layerType 和 version |
| 分层合并用统一引擎 | 1+2 | MetaRegistry 统一加载，按层合并 |
| 版本化基于统一元数据 | 2+3 | lc_meta_version 关联 lc_meta_registry |
| 变更影响分析跨域 | 2 | 依赖图跨结构/行为/展现/控制域 |
| BREAKING 变更走包迁移 | 3+4 | 包内 migrations 对接版本化迁移脚本 |

## 6. 落地路线图

### 6.1 阶段划分

| 阶段 | 内容 | 依赖 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 元数据统一 | 方向2：统一注册表 + 分域子引擎 + 依赖图 | 无 | M1：现有元数据迁入统一注册表，统一 API |
| S2 分层继承 | 方向1：layer + 属性级覆盖 + 合并 + 缓存 + 溯源 | S1 | M2：客户层加字段不改平台层，合并生效 |
| S3 版本化 | 方向3：细粒度版本 + 兼容检测 + 回滚安全 | S1 | M3：元数据变更可追溯可回滚，BREAKING 拦截 |
| S4 应用包 | 方向4：包结构 + 依赖解析 + 部署引擎 | S1+S2+S3 | M4：业务打包部署迁移 |
| S5 治理增强 | 命名空间 + 生命周期 + 包市场 + diff 可视化 | S1~S4 | M5：元数据治理完整 |

### 6.2 优先级建议

S1（统一元数据）是地基，先做

→ S2（分层继承）价值最高，紧接做

→ S3（版本化）配合 S2，可并行

→ S4（应用包）等元数据稳定后做

→ S5（治理）渐进增强

最优先：S1 + S2。因为"一切皆元数据统一驱动"是地基，"分层继承"是最高价值（解决结构层扩展不改平台）。这两个做完，核心能力就具备了。

### 6.3 与现有方案的整合

| 现有 | 整合到 |
| --- | --- |
| lc_biz_meta/lc_field_meta 等 | 迁入 lc_meta_registry（metaType=BIZ/FIELD），加 layerType |
| CrudExecutor/StateMachine/EventBus | 归为结构域/行为域子引擎 |
| 插件机制（第3章） | 保留，插件改行为；分层改结构，互补 |
| 字段变更事件（第13章） | 归行为域元数据，纳入统一管理 |
| 审批流（第16章） | 归控制域元数据 |
| 对外API映射（第15章） | 归行为域元数据 |
| 元数据缓存 | 复用现有基础数据缓存，合并结果缓存其上 |

## 7. 苍穹 vs 本方案优化对照

| 方向 | 苍穹 | 本方案优化点 |
| --- | --- | --- |
| 分层继承 | 字段级覆盖、合并黑盒、删除模糊 | 属性级覆盖、声明式合并策略、合并缓存、溯源、显式删除、冲突检测 |
| 统一驱动 | 一个臃肿引擎、耦合难追踪 | 分域子引擎、依赖图影响分析、生命周期治理、命名空间 |
| 版本化 | 粗粒度、兼容靠人工、回滚风险 | 细粒度版本、兼容自动检测、回滚安全检查、向前兼容声明 |
| 应用包 | 依赖黑盒、组合弱 | 依赖声明解析、组合走分层、增量包、兼容矩阵、包数据分离 |

核心优化理念：苍穹是"大而全的统一引擎"，本方案是"分域自治 + 统一注册 + 分层合并 + 版本安全 + 包化部署"——统一但不臃肿，分层且可溯源，版本化且安全，包化且可组合。

## 8. 风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 现有元数据迁移到统一注册表工作量大 | 高 | 分批迁移，先迁核心（BIZ/FIELD），其余渐进 |
| 分层合并规则复杂，调试难 | 中 | 溯源 + diff 可视化 + 合并结果缓存可查 |
| 属性级覆盖实现复杂 | 中 | 先字段级覆盖落地，再升级属性级 |
| 依赖图维护成本 | 中 | 变更时自动更新依赖，定期校验 |
| BREAKING 变更迁移脚本编写负担 | 中 | 提供常见变更的自动迁移（如加字段自动 alter table） |
| 应用包依赖解析复杂 | 中 | 先支持单包部署，再支持多包组合 |
| 回滚影响业务数据 | 高 | 回滚安全检查强制，不安全阻止 |

## 9. 待确认事项

- 分层层数：几层？PLATFORM/INDUSTRY/CUSTOMER 三层够，还是需要更多（如租户层）？

- 属性级覆盖 vs 字段级：是否一步到位做属性级？还是先字段级再升级？

- 元数据统一注册表：是新建 lc_meta_registry 大一统表，还是保留各表 + 加统一视图？

- 应用包：是否本期就需要？还是先把分层+版本做好，包远期？

- 命名空间：按业务域划分，域怎么定？（采购/库存/财务...）

文档结束。核心结论：在苍穹架构上优化为"分域自治 + 统一注册 + 分层合并 + 版本安全 + 包化部署"。最优先做 S1 统一元数据 + S2 分层继承。